MES 测试与问题处理汇总报告

整理来源：自动化测试+修复报告.md、前端问题和修改方案.md
测试环境：本机 Docker（2026-07-14 至 2026-07-15）

# 总览

本报告按“通过的、不通过的、修复后通过的、回归测试”整理已记录的测试与问题处理结果。未执行或未具备模块实现的工作流不会标记为通过。

| 类别 | 结论 |
| --- | --- |
| 通过的 | 基础结构与 CRUD、销售订单到入库业务链、首页中文显示与生产工单列表恢复正常。 |
| 不通过的 / 未完成 | 首次字典明细分页 HTTP 500（后续已修复）；生产计划入口实例测试未完成；质量检验三阶段无法在当前源码包中定位实现。 |
| 修复后通过的 | 字典明细分页及完整主从工作流；首页中文乱码；生产工单列表中文 XML 转换异常。 |
| 回归测试 | 完整基础回归 4 项通过、0 项失败；50 并发 200 次只读请求全部成功。 |

# 1. 通过的

| 测试点 / 业务流 | 实际验证 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 实体与表结构一致性 | 扫描 45 个实体映射，对应表/视图、列与主键检查。 | 通过 |
| 主从表关联性 | 检查 10 组声明的主从关系是否存在孤儿明细。 | 通过，孤儿数据为 0 |
| 通知管理 CRUD 与字段边界 | 新增、查询、修改、删除；500 字符可保存、501 字符被拒绝、必填校验。 | 通过 |
| 销售订单→工单→多工序→报工→完工→入库 | 创建两道工序、路线、产品与销售订单；自动生成工单及两条任务；开工、两道报工、完工汇总、入库和库存统计。 | 通过；测试数据已清理 |
| 首页数量统计中文显示 | 首页统计接口返回装配工单、生产计划、销售订单等中文标签。 | 通过 |
| 生产工单列表 | 真实工单的工艺进度返回“破洞、焊接”及 100% 进度。 | 通过 |

# 2. 不通过的

| 测试点 / 业务流 | 现状与证据 | 处理状态 |
| --- | --- | --- |
| 首次字典明细分页 | POST /api/Sys_DictionaryList/GetPageData 曾返回 HTTP 500；原因是服务构造函数自引用导致 Autofac 循环依赖。 | 已在第 3 部分修复后通过 |
| 生产计划→工单→多工序→报工→工单完成 | 源码静态核对显示生产计划新增会创建工单并拆分任务；但尚无独立隔离脚本，因此未完成该入口的真实 API 实例测试。 | 待建立专用测试脚本 |
| 来料检验→过程检验→出货检验→不良统计 | 说明书描述质量管理模块；但当前提供的源码、前端及数据库初始化脚本未定位到来料/过程/出货检验单、检测项或检测模板实现。现有不良统计来自生产报工。 | 无法测试，需确认源码版本/模块来源 |

# 3. 修复后通过的

| 问题 | 原因 | 改动 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字典明细分页 HTTP 500 | Sys_DictionaryListService 注入自身接口，形成循环依赖。 | 删除未使用的自引用字段、构造参数和赋值。 | 完整基础回归 4 项通过、0 项失败；字典主从新增、查询、修改、删除和重复校验均通过。 |
| 首页统计中文显示为 ???? | Linux SQL Server 环境下普通字符串字面量无法按当前代码页表示中文。 | 视图中文字常量改为 Unicode N 前缀；同步更新新库导入与已部署库升级脚本。 | 接口返回中文标签正常，前端刷新后正常显示。 |
| 生产工单列表显示暂无数据 | SerializeJSON 用 VARCHAR 处理含中文的 XML/JSON，发生 XML 到目标排序规则转换错误。 | 存储过程输入、SQL/XML/JSON 缓冲改为 NVARCHAR。 | 真实工单进度查询成功返回中文工艺名和百分比。 |

# 4. 回归测试

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 完整基础回归 | 4 项通过，0 项失败。 |
| 字典主从回归 | 新增主表和两条明细；分页、修改/新增/删除明细、重复编号/Key/名称校验、级联删除均通过。 |
| 读压测 | 50 并发、200 次 POST /api/Base_Notice/GetPageData；200/200 成功，P50 32 ms，P95 100 ms，最大 10,039 ms。 |
| 销售订单到入库再次执行 | 2026-07-15 实例测试通过；两道工序、两条报工、完工数量 7、库存 7，清理通过。 |

# 测试资产与注意事项

基础回归脚本：tests/run-mes-regression.mjs。

销售订单到入库脚本：tests/run-sales-to-inventory-flow.mjs。

脚本测试数据使用 AUTOTEST_ 或 AUTOTEST_FLOW_ 前缀，并在结束时清理。

本报告不将“销售订单入口”测试结果等同于“生产计划入口”测试结果。

质量检验三阶段需先确认与说明书匹配的源码或模块，才能建立实例测试。