MES--System / iMES

MES 系统安全测试报告

安全测试方案、授权规则、资产清单、用例、审计、SBOM、扫描结果与整改跟踪

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026-07-20 |
| 测试对象 | MES--System 源码、前端界面、本地 Docker 后端与数据库运行环境 |
| 源码范围 | 源码/iMES.Net、源码/iMES.Vue3、docker-compose.yml、tests、文档、DB 脚本 |
| 执行方式 | 源码静态审计、组件漏洞扫描、SBOM 整理、本地 HTTP 探测、既有自动化测试证据复核 |
| 报告性质 | 安全测试交付报告；授权书与交战规则章节为可签署模板，需由甲乙双方正式确认后用于真实测试 |
| 限制说明 | 未执行破坏性 DAST、暴力破解、真实生产数据导出；本环境缺少 pdf2image/LibreOffice/Poppler，无法完成 DOCX 渲染截图 QA |

摘要结论

本次审计覆盖 MES 后端 ASP.NET Core、Vue 前端、Docker 部署配置、第三方依赖、既有功能测试资料与本地可达端口。系统具备较完整的生产、工单、仓储、报表与基础数据功能，但在生产安全基线上仍存在需要优先处置的高风险问题。

综合评估：当前版本不建议直接以公网或生产网暴露方式上线。上线前应完成密钥轮换、匿名接口收敛、上传与静态文件安全控制、CORS 与 Swagger 生产策略、依赖升级、.NET 运行时升级、SQL 最小权限与 XSS 面治理。

| 风险域 | 结论 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 账号与密钥 | appsettings、docker-compose、登录页存在默认口令、数据库口令、JWT 密钥等敏感信息。 | Critical |
| 访问控制 | 打印模板多个读写接口为 AllowAnonymous；Sys_Log/test 可匿名写入日志。 | Critical/High |
| 文件与静态资源 | 上传目录公开映射，ServeUnknownFileTypes=true，上传服务端校验不足。 | High |
| 依赖供应链 | .NET Core 3.1 已 EOL；NuGet 与 npm 均存在多项中高危及严重漏洞。 | Critical |
| 前端安全 | token 存储在 localStorage，存在 v-html 与富文本 HTML 注入面，叠加 XSS 后影响扩大。 | High |
| 运行稳定性 | API 9991 探测出现间歇 connection refused；Quartz 连接 SQL Server 报 pre-login handshake 错误。 | Medium |
| 已修复项 | 历史记录中的工单报工详情 SQL 注入点已改为 Dapper 参数绑定。 | Closed |

交付清单

| 序号 | 交付物 | 本报告位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《MES 系统安全测试方案》 | 第 1 章 | 已编制 |
| 2 | 《测试授权书及交战规则》 | 第 2 章 | 模板待签署 |
| 3 | 《MES 系统资产清单》 | 第 3 章 | 已编制 |
| 4 | 《安全测试用例表》 | 第 4 章 | 已编制 |
| 5 | 《源代码安全审计结果》 | 第 5 章 | 已编制 |
| 6 | 《第三方组件与 SBOM 清单》 | 第 6 章 | 已编制 |
| 7 | 《漏洞扫描原始结果》 | 第 7 章 | 已归档摘要 |
| 8 | 《MES 系统安全测试与漏洞评估报告》 | 第 8 章 | 已编制 |
| 9 | 《漏洞整改跟踪表》 | 第 9 章 | 已编制 |
| 10 | 《测试证据与操作日志归档》 | 第 10 章 | 已编制索引 |

1. MES 系统安全测试方案

1.1 测试目标

• 验证 MES 系统认证、授权、会话、接口访问控制、文件上传、静态资源、日志与运维接口的安全边界。

• 识别源代码中的注入、匿名访问、敏感信息泄露、XSS、上传绕过、动态 SQL 与部署配置缺陷。

• 梳理第三方组件与运行时版本，形成可用于后续整改、复测和持续集成的 SBOM 与漏洞基线。

• 结合既有自动化测试资料，确认业务主流程安全测试覆盖度与尚未执行的测试缺口。

1.2 测试范围

| 范围项 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端源码 | 源码/iMES.Net 下 9 个 C# 项目，约 828 个 .cs 文件。 | 包含 WebApi、Core、System、Production、Warehouse、Report、Custom、Builder、Entity。 |
| 前端源码 | 源码/iMES.Vue3/src 下约 225 个 Vue/JS 文件。 | 包含登录、路由、状态管理、基础组件、生产/仓储/报表页面。 |
| 部署配置 | docker-compose.yml、appsettings.json、运行容器。 | 覆盖 API、SQL Server、Redis、Nginx/Node 构建链路。 |
| 依赖清单 | .csproj、package.json、package-lock.json、yarn.lock。 | NuGet、npm 依赖漏洞和版本生命周期。 |
| 测试资料 | tests 目录中的回归、主流程、自动化修复报告。 | 用于确认已覆盖业务流与测试缺口。 |
| 本地运行界面 | 127.0.0.1:9990 前端、127.0.0.1:9991 API/Swagger。 | 仅做低侵入 HTTP 探测。 |

1.3 方法与工具

| 类别 | 方法/命令 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 源码审计 | rg、find、sed/nl 读取关键控制器、服务、配置与前端组件。 | 访问控制、注入、XSS、上传、敏感配置证据。 |
| 依赖扫描 | dotnet list ... package --vulnerable --include-transitive。 | NuGet 漏洞列表、EOL 运行时风险。 |
| 前端 SCA | npm --registry=https://registry.npmjs.org audit --json / --omit=dev --json。 | npm 总漏洞与生产依赖漏洞摘要。 |
| 运行探测 | curl、docker ps、docker logs、screen -ls、ps aux。 | 端口、Swagger、容器、运行错误与前端可达性证据。 |
| 证据复核 | tests/*.md 与历史报告。 | 工作流测试结果、修复记录、未覆盖功能列表。 |

1.4 风险分级

| 等级 | 判定标准 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 可导致系统接管、批量数据泄露、供应链重大已知漏洞、默认密钥/口令可直接利用。 | 0-3 天内封堵或下线暴露面，完成密钥轮换和复测。 |
| High | 可导致越权、任意写入、敏感数据访问、持久化 XSS、上传滥用或重要业务篡改。 | 1-2 周内修复并补充自动化回归。 |
| Medium | 需特定条件触发，可能造成信息泄露、可用性下降或安全基线缺失。 | 纳入迭代计划并设置补偿控制。 |
| Low | 安全加固建议、审计可观测性或规范性问题。 | 跟随版本治理。 |

2. 测试授权书及交战规则

本章为测试授权书与交战规则模板。正式测试前，应由系统所有方、测试方、运维负责人、数据负责人共同签署，并明确生产环境、测试环境、时间窗口、停止条件和联系人。

| 授权字段 | 建议填写内容 |
| --- | --- |
| 授权主体 | MES 系统所有方 / 项目负责人 / 安全负责人。 |
| 测试方 | 安全测试执行团队及联系人。 |
| 授权资产 | 本地源码、测试环境 127.0.0.1:9990、127.0.0.1:9991、测试数据库、测试 Redis、测试容器。 |
| 授权期限 | 建议按测试窗口明确起止日期和每日测试时段。 |
| 禁止事项 | 禁止破坏性攻击、真实业务中断、批量数据导出、密码喷洒、未授权第三方目标探测。 |
| 数据要求 | 仅使用测试账号和测试数据；敏感日志和样本脱敏归档。 |
| 停止条件 | 出现服务不可用、数据异常增长、误触生产资产、发现 Critical 风险可立即暂停测试。 |
| 交付要求 | 提交报告、证据索引、整改跟踪表；Critical/High 风险完成复测后关闭。 |

2.1 交战规则

• 所有写入式测试均使用 AUTOTEST 或明确标识的数据前缀，测试完成后由系统所有方确认清理策略。

• 认证绕过、越权、文件上传、SQL 注入等测试优先使用静态审计和低风险验证，不对真实生产数据执行破坏性载荷。

• 发现可直接利用的 Critical 漏洞时，先保留最小证据，再通知授权联系人，不扩大战果。

• 测试账号权限矩阵应由甲方提供；未提供时，本报告仅能给出静态访问控制风险与有限动态验证结论。

• 生产网络测试需另行审批，不得将本地授权扩大解释为生产授权。

3. MES 系统资产清单

3.1 应用与基础设施资产

| 资产 | 技术/路径 | 安全关注点 |
| --- | --- | --- |
| 后端 API | ASP.NET Core 3.1；源码/iMES.Net/iMES.WebApi；本地 9991。 | 鉴权、Swagger、CORS、上传、静态文件、JWT、数据库连接。 |
| 前端应用 | Vue 3；源码/iMES.Vue3；本地 9990。 | localStorage token、v-html、富文本、依赖漏洞、请求封装。 |
| 数据库 | SQL Server；DB 脚本；运行容器 sql_server_container。 | sa 账号、默认口令、最小权限、动态 SQL、备份和审计。 |
| 缓存 | Redis；docker-compose redis:7-alpine。 | 默认密码、网络暴露、持久化和访问控制。 |
| 文件目录 | Upload、Download、quartz、templates。 | 公开访问、任意类型、恶意文件、路径与文件名控制。 |
| 报表/打印 | Custom/Base_PrintTemplateController，前端打印设计器。 | 匿名读写、模板篡改、业务单据泄露。 |
| 自动化测试 | tests/*.mjs、tests/*.md。 | 回归覆盖、历史修复证据、缺口追踪。 |

3.2 后端项目清单

| 项目 | 目标框架 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| iMES.WebApi | netcoreapp3.1 | HTTP API、认证、Swagger、静态文件、中间件、控制器入口。 |
| iMES.Core | netcoreapp3.1 | 基础服务、数据访问、上传、缓存、工具类、权限过滤。 |
| iMES.System | netcoreapp3.1 | 用户、角色、菜单、字典、日志、系统配置。 |
| iMES.Production | netcoreapp3.1 | 生产工单、报工、装配工单、工艺流程、进度。 |
| iMES.Warehouse | netcoreapp3.1 | 入库、出库、库存、仓储单据。 |
| iMES.Report | netcoreapp3.1 | 报表服务。 |
| iMES.Custom | netcoreapp3.1 | 自定义业务与打印模板等扩展。 |
| iMES.Builder | netcoreapp3.1 | 代码生成/构建辅助。 |
| iMES.Entity | netcoreapp3.1 | 实体模型。 |

3.3 已识别模块资产

| 业务域 | 代表模块 | 已知测试状态 |
| --- | --- | --- |
| 登录与权限 | 验证码、用户登录、菜单、角色。 | WF-01 通过；角色矩阵仍需补齐。 |
| 基础数据 | 字典、工序、工艺路线、产品、缺陷项目。 | WF-03、WF-04、WF-05、WF-06 通过。 |
| 销售到生产 | 销售订单、生产工单、计划、任务。 | WF-08、WF-09、WF-10、WF-12 通过。 |
| 生产报工 | 报工、进度、装配工单。 | WF-13、WF-15、WF-16 通过；BOM 消耗/自动产出未覆盖。 |
| 仓储 | 入库、出库、库存余额。 | WF-23、WF-24、WF-25 通过；超库存出库问题已修复。 |
| 报表与扩展 | 报表、扩展字段。 | WF-34、WF-36 通过。 |
| 并发 | 销售订单空单号并发生成。 | WF-37 通过，20 并发验证单号唯一。 |

4. 安全测试用例表

| 编号 | 类别 | 测试点 | 步骤摘要 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-001 | 认证 | 验证码错误/过期/复用 | 执行 WF-01 登录验证码分支。 | 非法验证码不能登录，正常验证码可登录。 | 通过 |
| ST-002 | 认证 | 未认证访问菜单/API | 直接访问需登录 API。 | 返回 401 或拒绝访问。 | 历史通过；本轮 API 不稳定未复现 |
| ST-003 | 授权 | 角色菜单隔离 | 使用不同角色账号访问菜单和按钮。 | 仅返回授权资源。 | 待补充角色矩阵 |
| ST-004 | 注入 | 报工详情 SQL 注入点 | 审计 getReportDetailInfo SQL 拼接。 | 使用参数绑定。 | 已关闭 |
| ST-005 | 注入 | 字典动态 SQL | 审计 Sys_DictionaryService DbSql 组合与过滤。 | 禁止用户可控 SQL 进入执行层。 | 不通过 |
| ST-006 | CORS | 生产跨域策略 | 审计 Startup CORS 配置。 | 仅允许白名单域名。 | 不通过 |
| ST-007 | 暴露面 | Swagger 生产可访问 | curl 访问 /swagger/index.html。 | 生产环境关闭或鉴权。 | 不通过 |
| ST-008 | 上传 | 服务端文件类型校验 | 审计 ServiceBase 上传逻辑。 | 限制扩展、MIME、大小并重命名。 | 不通过 |
| ST-009 | 静态文件 | Upload 公开与未知类型 | 审计 StaticFileOptions。 | 禁止未知类型公开访问。 | 不通过 |
| ST-010 | 访问控制 | 打印模板匿名读写 | 审计 Base_PrintTemplateController AllowAnonymous。 | 写接口需鉴权授权。 | 不通过 |
| ST-011 | 访问控制 | Sys_Log/test 匿名写入 | 审计 Sys_LogController test。 | 测试接口禁用或仅内网鉴权。 | 不通过 |
| ST-012 | 密钥 | 硬编码数据库/JWT/Redis 密钥 | 审计 appsettings 和 compose。 | 使用 Secret Manager/环境变量/密钥系统。 | 不通过 |
| ST-013 | 前端 | token localStorage | 审计 Vuex store。 | 降低 XSS 后 token 可窃取风险。 | 风险存在 |
| ST-014 | XSS | v-html/富文本渲染 | 审计 UploadExcel、MesTable、WangEditor。 | 输出统一净化或可信模板约束。 | 风险存在 |
| ST-015 | 供应链 | NuGet/npm 漏洞 | 执行 dotnet list 和 npm audit。 | 无 Critical/High 未修复漏洞。 | 不通过 |
| ST-016 | 平台 | .NET Core 3.1 生命周期 | 检查 csproj TargetFramework。 | 使用受支持 LTS。 | 不通过 |
| ST-017 | 数据库 | sa 高权限账号 | 审计连接串和 compose。 | 应用使用最小权限账号。 | 不通过 |
| ST-018 | 可用性 | API/Quartz 健康状态 | curl + docker logs。 | API 持续可达，无启动错误。 | 不通过 |
| ST-019 | 传输 | HTTPS 与安全响应头 | 审计本地 Kestrel/Startup。 | 生产强制 HTTPS、HSTS、CSP 等。 | 未验证/需加固 |
| ST-020 | 业务回归 | 销售-生产-仓储主流程 | 复核 tests 历史报告。 | 主流程稳定通过。 | 通过 |

5. 源代码安全审计结果

以下发现按风险优先级排列，证据路径为本地源码相对路径及关键行号。

| ID | 风险项 | 级别 | 证据 | 影响 | 整改建议 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 硬编码密钥、默认口令与连接串 | Critical | iMES.WebApi/appsettings.json:19,26,31-40,96；docker-compose.yml:4,22,25-27,59；Login.vue:23 | 数据库、Redis、JWT、Quartz 密钥泄露后可导致认证绕过、数据泄露或服务接管。 | 移出源码；使用环境变量/密钥管理；轮换所有已提交密钥；禁止前端展示真实默认账号。 | Open |
| F-002 | 打印模板接口匿名读写 | Critical | Base_PrintTemplateController.cs:68,101,189,220,241,302 | 未登录攻击者可能读取业务单据、篡改打印模板或植入恶意内容。 | 移除 AllowAnonymous；按模板分类、单据类型、租户/组织做授权；写接口增加审计与 CSRF/重放防护。 | Open |
| F-003 | Upload 目录公开且允许未知文件类型 | High | Startup.cs:198-221；ServiceBase.cs:361-397,424-466 | 可能被用于恶意文件托管、存储型 XSS、钓鱼下载或绕过内容安全策略。 | 关闭 ServeUnknownFileTypes；上传白名单、MIME/魔数校验、随机文件名、隔离域名、下载鉴权。 | Open |
| F-004 | CORS 默认 AllowAnyOrigin | High | Startup.cs:107-119 | 结合浏览器端 token 存储、XSS 或误配 Cookie 时，会扩大跨站调用与数据泄露风险。 | 生产环境仅允许配置白名单；区分开发/生产策略；补充跨域集成测试。 | Open |
| F-005 | 字典动态 SQL 依赖黑名单过滤 | High | Sys_DictionaryService.cs:46-54,76-83,121-135,216-243 | 配置或用户可控 SQL 进入执行层时，黑名单难以覆盖所有绕过形式。 | 改为受控查询模板、参数化、白名单字段/表名映射；禁止界面写入任意 SQL。 | Open |
| F-006 | .NET Core 3.1 与组件漏洞 | Critical | 各 .csproj TargetFramework=netcoreapp3.1；dotnet list vulnerable 输出。 | 运行时与依赖已知漏洞可被直接匹配利用，安全补丁缺失。 | 迁移到受支持 LTS；升级认证、SQL Client、Newtonsoft.Json、SkiaSharp、System.* 等包。 | Open |
| F-007 | 匿名测试日志接口 | High | Sys_LogController.cs:21-36 | 攻击者可匿名写入日志，造成审计污染、存储膨胀或掩盖真实攻击轨迹。 | 删除测试接口；若保留需仅开发环境启用并加鉴权。 | Open |
| F-008 | Swagger UI 在生产运行时可访问 | Medium | Startup.cs:124-160；curl /swagger/index.html 返回 200。 | 接口结构、模型、路由暴露，降低攻击成本。 | 生产关闭 Swagger 或置于 VPN/鉴权后；按环境变量控制。 | Open |
| F-009 | 前端 XSS 放大面 | High | store/index.js:5-8,28,56-60；UploadExcel.vue:53；MesTable.vue:104-110,279-282；MesWangEditor.vue:55,81 | 一旦出现 HTML 注入，localStorage token 可被读取，影响账号会话。 | 统一 HTML Sanitizer；减少 v-html；富文本白名单净化；token 改为 httpOnly/SameSite Cookie 或短期 token。 | Open |
| F-010 | 报工详情 SQL 注入历史风险已修复 | Closed | Production_ReportWorkOrderController.cs:85-93 使用 @workOrderId 参数绑定。 | 历史拼接点已不再直接暴露注入风险。 | 保留回归用例；禁止新 SQL 拼接。 | Closed |
| F-011 | API 运行时不稳定与 Quartz SQL 错误 | Medium | docker logs 显示 Quartz pre-login handshake；curl 9991 后续 connection refused。 | 定时任务不可用、API 健康状态不稳定会影响测试和生产可用性。 | 修复 SQL Server TLS/驱动/连接串；加入健康检查和启动失败告警。 | Open |

6. 第三方组件与 SBOM 清单

6.1 后端 NuGet 主要组件

| 组件 | 版本 | 使用位置/说明 | 安全备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer | 3.1.0 | iMES.WebApi | 已发现中危公告；随 .NET LTS 升级。 |
| Swashbuckle.AspNetCore | 5.0.0-rc5 | iMES.WebApi | 预发布旧版本，SwaggerUI 存在漏洞公告。 |
| Autofac / Extensions.DependencyInjection | 4.9.4 / 5.0.1 | Core/WebApi | 需随框架升级兼容。 |
| Dapper | 1.50.5 | Core 数据访问 | 版本较旧；继续坚持参数绑定。 |
| EntityFrameworkCore | 3.1.0 | Core/System/Entity/Builder | 随 .NET 3.1 EOL 进入高风险维护状态。 |
| Microsoft.Data.SqlClient | 1.0.19269.1 | 传递依赖 | 存在高危/中危公告。 |
| Newtonsoft.Json | 11.0.2 / 12.0.3 | Entity/传递依赖 | 存在高危公告，需统一升级。 |
| Npgsql | 4.1.3.1 | PostgreSQL 支持 | 存在高危公告。 |
| SkiaSharp | 2.88.0 | 图形/报表相关 | 存在高危公告。 |
| System.Drawing.Common | 4.7.0 | 传递依赖 | 存在严重漏洞公告。 |
| Quartz | 3.4.0 | 定时任务 | 运行日志显示连接异常，需健康检查。 |
| EPPlus.Core | 1.5.4 | Excel 导入导出 | 需检查许可证和文件解析漏洞面。 |

6.2 前端 npm 主要组件

| 组件 | 版本 | 用途 | 安全备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| vue | ^3.2.37 | 前端框架 | 继续跟随 Vue 3 LTS/安全版本。 |
| vue-router / vuex | ^4.0.0-0 | 路由与状态 | token 当前存储在 localStorage。 |
| element-plus | ^2.2.15 | UI 组件 | 生产依赖审计存在中危公告。 |
| axios | ^0.21.1 | HTTP 客户端 | 生产依赖审计高危，建议升级到 1.x 并回归请求封装。 |
| wangeditor | ^4.7.6 | 富文本编辑器 | 存在 XSS 公告且无直接修复版本，建议迁移或严格净化。 |
| echarts | ^5.0.2 | 图表 | 生产依赖审计中危，建议升级。 |
| sortable.js / sortablejs | 0.3.0 / ^1.15.0 | 拖拽排序 | 存在高危传递依赖风险；清理重复依赖。 |
| qrcode 相关包 | 多个 | 二维码展示 | 建议减少重复包并锁定安全版本。 |
| @vue/cli-service | ~4.5.0 | 构建工具 | 开发链路存在 Critical/High 漏洞；建议迁移 Vite 或 Vue CLI 5+。 |

6.3 基础镜像/运行组件

| 组件 | 版本/镜像 | 来源 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP.NET Runtime | mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:3.1 / 本地 imes-aspnet31-fontconfig:local | docker run / compose | .NET 3.1 EOL，需迁移。 |
| SQL Server | 运行容器 mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest；compose 可选 2019-latest | Docker | 应用使用 sa 默认高权限连接，需最小权限账号。 |
| Redis | redis:7-alpine | docker-compose.yml | 默认密码需改为密钥系统注入。 |
| Node | node:14-bullseye | docker-compose.yml 构建阶段 | Node 14 已 EOL，构建链需升级。 |
| Nginx | nginx:1.25-alpine | docker-compose.yml | 需补充安全响应头与静态资源策略。 |

7. 漏洞扫描原始结果

本章记录命令、返回结论和关键原始条目。完整 JSON/终端输出建议在 CI 中以构件形式保留；本次交付同步生成 evidence 目录摘要索引。

7.1 NuGet 漏洞扫描

命令：dotnet list iMES.WebApi/iMES.WebApi.csproj package --vulnerable --include-transitive

| 包 | 版本 | 严重级别 | 公告 |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer | 3.1.0 | Moderate | GHSA-q7cg-43mg-qp69 |
| AutoMapper | 6.2.2 | High | GHSA-rvv3-g6hj-g44x |
| Microsoft.Data.SqlClient | 1.0.19269.1 | Moderate/High | GHSA-8g2p-5pqh-5jmc；GHSA-98g6-xh36-x2p7 |
| Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens | 5.6.0 | Moderate | GHSA-59j7-ghrg-fj52 |
| Newtonsoft.Json | 12.0.3 | High | GHSA-5crp-9r3c-p9vr |
| Npgsql | 4.1.3.1 | High | GHSA-x9vc-6hfv-hg8c |
| SkiaSharp | 2.88.0 | High | GHSA-j7hp-h8jx-5ppr |
| Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI | 5.0.0-rc5 | Moderate | GHSA-qrmm-w75w-3wpx |
| System.Data.SqlClient | 4.5.0 | Moderate/High | GHSA-8g2p-5pqh-5jmc；GHSA-98g6-xh36-x2p7 |
| System.Drawing.Common | 4.7.0 | Critical | GHSA-rxg9-xrhp-64gj |
| System.IdentityModel.Tokens.Jwt | 5.6.0 | Moderate | GHSA-59j7-ghrg-fj52 |
| System.Net.Http | 4.3.0 | High | GHSA-7jgj-8wvc-jh57 |
| System.Net.Security | 4.0.0 | Moderate/High | GHSA-ch6p-4jcm-h8vh；GHSA-6xh7-4v2w-36q6；GHSA-qhqf-ghgh-x2m4；GHSA-j8f4-2w4p-mhjc |
| System.Text.Encodings.Web | 4.5.0 | Critical | GHSA-ghhp-997w-qr28 |
| System.Text.RegularExpressions | 4.3.0 | High | GHSA-cmhx-cq75-c4mj |

7.2 npm 漏洞扫描

命令一：npm --registry=https://registry.npmjs.org audit --json

| 范围 | 漏洞总数 | Low | Moderate | High | Critical | 依赖统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部依赖 | 148 | 10 | 70 | 54 | 14 | prod 111、dev 1526、optional 33、total 1636 |
| 生产依赖 --omit=dev | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 主要涉及 axios、wangeditor、echarts、element-plus、sortable.js 等 |

| 组件 | 级别 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| axios | High | 直接依赖 | 多项 CSRF/SSRF/DoS/请求处理相关公告，fixAvailable 为 1.x major。 |
| wangeditor | High | 直接依赖 | XSS 公告 GHSA-g7mw-5cq6-fv82，扫描显示无直接修复版本。 |
| echarts | Moderate | 直接依赖 | fixAvailable 指向 6.x major。 |
| element-plus | Moderate | 直接依赖 | 存在可修复公告，需结合 Vue 版本回归。 |
| sortable.js | High | 直接依赖 | 经 mout 传递高危风险，扫描显示无直接修复。 |
| @vue/cli-service | Critical | 开发依赖 | 构建链路经 webpack-dev-server、webpack 等传递多个高危/严重公告。 |
| @babel/traverse | Critical | 开发/传递依赖 | GHSA-67hx-6x53-jw92。 |

8. MES 系统安全测试与漏洞评估报告

8.1 总体评级

总体风险等级评定为 High，且包含需立即处理的 Critical 风险。主要原因是密钥与默认口令、匿名模板接口、EOL 平台、严重组件漏洞、公开上传目录与 XSS 放大面可形成组合攻击链。

| 攻击链 | 可能路径 | 业务影响 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密钥泄露链 | 源码/配置泄露 -> 获取 DB/JWT/Redis 密钥 -> 伪造访问或直接访问数据。 | 生产工单、仓储、报表数据泄露或篡改。 | P0 |
| 匿名模板链 | 未登录调用打印模板保存/查询 -> 篡改单据模板或读取业务单据。 | 出入库、生产、销售单据可信度受损。 | P0 |
| 上传与静态链 | 上传恶意文件 -> /Upload 公开访问 -> 存储型 XSS/恶意文件分发。 | 用户会话与终端安全受影响。 | P1 |
| XSS 与 token 链 | v-html/富文本注入 -> 读取 localStorage token -> 调用业务 API。 | 账号权限被冒用，业务数据被修改。 | P1 |
| 供应链链 | 已知 CVE 组件被匹配利用 -> 服务崩溃/远程代码执行/信息泄露。 | 系统可用性与数据安全受影响。 | P0/P1 |

8.2 整改路线

| 时限 | 整改动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 0-3 天 | 轮换所有已提交密钥；禁用/鉴权打印模板匿名写接口；删除 Sys_Log/test；生产关闭 Swagger；收紧 CORS；关闭未知静态文件类型。 | Critical 漏洞不可匿名利用；生产配置不含默认口令；接口复测通过。 |
| 1-2 周 | 上传服务端白名单与内容检测；HTML 输出净化；localStorage token 风险降低；应用 DB 账号最小权限；Quartz/SQL 连接修复。 | 上传/XSS/权限用例通过；日志无启动错误；最小权限账号运行。 |
| 1 个月 | 迁移 .NET 3.1 到受支持 LTS；升级 NuGet/npm 高危组件；构建 CI SCA/SBOM；补齐角色矩阵与 DAST。 | NuGet/npm Critical/High 清零或有风险接受单；SBOM 可追溯；复测报告关闭问题。 |

8.3 测试缺口

• 当前仓库 tests/results 仅见 .gitignore，历史 JSON 原始结果未随仓库保留；本报告依据 tests/*.md 记录复核。

• 未发现可用的浏览器自动化工具，未完成端到端 UI 截图证据采集。

• API 9991 在本轮低侵入探测中出现间歇连接拒绝，部分动态接口验证未能复现。

• 尚需补齐车间、BOM、移动端报工、报工审核/直接确认、质量管理、设备点检保养、排产、绩效工资、Excel 模板导出的测试。

• 未执行认证后角色越权矩阵、批量 DAST、性能压测与真实数据库权限隔离验证。

9. 漏洞整改跟踪表

| 编号 | 漏洞/问题 | 优先级 | 责任建议 | 整改建议 | 复测方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 硬编码密钥、默认 DB/Redis/JWT 口令 | P0 | 后端/运维 | 密钥系统化、轮换、移出源码、禁止默认口令。 | 源码扫描无明文；旧密钥失效；服务使用新密钥启动。 | Open |
| R-002 | 打印模板匿名读写接口 | P0 | 后端/业务 | 移除 AllowAnonymous，补充权限点和审计。 | 匿名请求返回 401/403；授权用户按权限访问。 | Open |
| R-003 | .NET 3.1 EOL 与严重 NuGet 漏洞 | P0 | 架构/后端 | 迁移受支持 LTS，升级漏洞包。 | dotnet list vulnerable 无 Critical/High。 | Open |
| R-004 | npm 生产依赖高危漏洞 | P1 | 前端 | 升级 axios、element-plus、echarts；替换/隔离 wangeditor、sortable.js 风险。 | npm audit --omit=dev 无 High。 | Open |
| R-005 | Upload 公开与未知类型 | P1 | 后端/运维 | 白名单、重命名、下载鉴权、关闭 ServeUnknownFileTypes。 | 上传脚本验证非法扩展失败；公开访问受控。 | Open |
| R-006 | CORS AllowAnyOrigin | P1 | 后端 | 按环境加载白名单，生产禁用任意来源。 | 非白名单 Origin 预检失败。 | Open |
| R-007 | 动态字典 SQL 黑名单过滤 | P1 | 后端 | 改为白名单模板与参数化，不执行任意 SQL。 | 注入 payload 不进入 SQL 语义；代码无 QueryList(dbSql, null) 任意路径。 | Open |
| R-008 | Sys_Log/test 匿名接口 | P1 | 后端 | 删除或开发环境限定并鉴权。 | 生产路由不存在或匿名访问 401/404。 | Open |
| R-009 | Swagger 生产暴露 | P2 | 后端/运维 | 生产关闭或置于 VPN/鉴权后。 | 生产 /swagger 返回 404/401。 | Open |
| R-010 | 前端 v-html 与 token localStorage | P1 | 前端/架构 | HTML 净化、减少 v-html、优化会话存储策略。 | XSS 用例无法读取 token；危险 HTML 被过滤。 | Open |
| R-011 | Quartz SQL pre-login 与 API 不稳定 | P2 | 后端/运维 | 修复连接串/TLS/驱动，加入健康检查。 | docker logs 无错误；健康检查连续通过。 | Open |
| R-012 | 历史报工详情 SQL 注入 | Closed | 后端 | 已改为 @workOrderId 参数绑定。 | 保留回归用例并执行。 | Closed |

10. 测试证据与操作日志归档

10.1 操作日志

| 时间/阶段 | 操作 | 关键结果 | 归档位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源码盘点 | find/rg 统计项目、C# 文件、Vue/JS 文件、csproj、package.json。 | 9 个后端项目，828 个 C# 文件，225 个前端源文件。 | 本报告第 3 章；evidence/03_源码审计证据索引.txt |
| 运行探测 | screen -ls、ps aux、curl 9990/9991、docker ps、docker logs。 | 前端 9990 可访问；Swagger 曾返回 200；API 后续不稳定；Quartz SQL 报错。 | evidence/01_运行时观察记录.txt |
| NuGet 扫描 | dotnet list ... --vulnerable --include-transitive。 | 发现 .NET EOL 与多个 Critical/High/Moderate 漏洞包。 | 本报告第 7.1；evidence/02_依赖扫描摘要.txt |
| npm 扫描 | npm audit --json；npm audit --omit=dev --json。 | 全部依赖 148 漏洞；生产依赖 15 漏洞。 | 本报告第 7.2；evidence/02_依赖扫描摘要.txt |
| 历史测试复核 | 读取 tests/测试执行总结.md、主流程与 WF 测试汇总报告、自动化测试+修复报告。 | 主流程多项通过；若干 MES 功能仍未覆盖。 | 本报告第 3.3、第 8.3 |
| 报告生成 | Python 标准库生成 OOXML DOCX。 | 生成 MES系统安全测试报告.docx，并完成结构校验。 | MES系统安全测试报告_结构QA.txt |

10.2 证据文件索引

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| evidence/01_运行时观察记录.txt | 前端/API/容器/日志低侵入探测结果与动态验证边界。 |
| evidence/02_依赖扫描摘要.txt | NuGet 与 npm 漏洞扫描命令及关键摘要。 |
| evidence/03_源码审计证据索引.txt | 关键风险源码路径与行号索引。 |
| MES系统安全测试报告_结构QA.txt | DOCX 包结构、XML 可解析性、段落/表格数量校验结果。 |

10.3 结论签署

| 角色 | 姓名/部门 | 意见 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统所有方 |  |  |  |
| 研发负责人 |  |  |  |
| 运维负责人 |  |  |  |
| 安全测试负责人 |  |  |  |