# 主流程与 WF 测试汇总报告

## 统计口径

本报告只保留两类内容：

1.已经创建测试实例并执行的实际结果，包括按照pdf总结的工作流测试以及回归测试（包括并发压力、权限、字典主从、结构一致性等general test）。

2.因当前交付包缺少对应实体、接口、前端或数据库表而无法创建实例的交付差异。说明书未定义的异常控制规则、不能建立实例且并非功能缺失的推断性场景，不写入本报告。

数据权限/数据隔离不在本轮范围。说明书明确的权限范围为目录、菜单、按钮和角色权限；新增、修改、删除、导出属于审计日志范围。

## 自动化脚本与覆盖关系

| 自动化脚本 | 覆盖范围 | 最新有效证据 |
| --- | --- | --- |
| run-wf-01-to-03.mjs | WF-01、WF-02、WF-03 | wf-01-to-03-20260716024003.json |
| run-sales-to-inventory-flow.mjs | WF-04～06、WF-08～10、WF-12～13、WF-15～16、WF-23～25、WF-34、WF-36 | sales-to-inventory-flow-20260716032304.json |
| run-mes-regression.mjs | 通用 CRUD、字典主从、结构一致性和读并发回归 | mes-regression-2026-07-16T03-15-17-102Z.json |
| run-wf-37-concurrency.mjs | WF-37 销售订单编号并发场景；独立脚本保留 | wf-37-concurrency-20260716032946.json |
| run-authorization-regression.mjs | AUTH-01：目录、菜单、按钮、角色授权缓存和操作审计 | authorization-regression-20260717082719.json |

## 主流程与已执行 WF 汇总

“说明书承诺功能，当前交付差异保留”：就是说在说明书里有这方面功能的描述，但是实际测试的时候发现没有交付物，没法改，只能先留着给开发部去按照他们的逻辑改，我只负责提出问题。

| 测试点和业务流 | 通过的 | 不通过的 | 修复后通过的 | 最后的回归测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WF-01 验证码安全分支：获取验证码 → 错误提交 → 重复提交 | 错误验证码被拒绝；已使用验证码失效 | - | - | 通过 |
| DOC-GAP-01 / WF-02 车间设置：创建车间 | - | 未找到车间实体、Controller、Service、页面和数据库表，不能创建实例 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| WF-03 不良品项：创建 → 查询 → 重复校验 → 删除 | 创建、分页查询、重复名称拒绝、删除和清理均通过 | - | - | 通过 |
| WF-04～06 基础制造数据：工序 → 工艺路线 → 产品 | 创建两道工序、两道工序路线和产品关联，并进入订单生产链路 | - | - | 通过 |
| DOC-GAP-02 / WF-07 BOM：父项 → 子项 → 用量 | - | 未找到 BOM 实体、接口和数据库表，不能创建父子用量实例 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| WF-08～09 销售订单到工单：产品订单 → 保存订单 → 生成工单 | 单产品、多产品订单均生成对应生产工单 | - | - | 通过 |
| WF-10 / WF-12 计划与任务：计划/工单 → 工序任务 | 已验证工单按两道工序拆分两条任务；销售订单保存时自动生成工单和任务 | - | - | 通过 |
| WF-13 / WF-15 / WF-16 报工与进度：开工 → 分批报工 3+4 → 完工 | 分批累计数量正确；末道工序产量汇总到工单，工单完成数量为 7 | - | - | 通过 |
| DOC-GAP-03 / WF-17 移动端报工 | - | 当前交付包未发现 uni-app 项目、移动端入口、工作站绑定和移动端接口资料 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-04 / WF-18 报工审批或确认生效 | - | 未找到报工审批/确认状态、记录及审批后进度库存事务 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-05 / WF-21 报工按 BOM 扣料 | - | 无 BOM 和原材料扣料事务，不能创建扣料实例 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-06 / WF-22 报工自动产出 | - | 报工不会自动计入半成品/成品库存；现有手工入库不能替代自动产出 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| WF-23～25 仓储与余额：成品入库 → 销售出库 → 库存余额/收发明细 | 手工入库成功；正常出库成功；余额为 0；收发明细为入库、出库两条 | 超库存出库原可保存 | 出库服务增加出库数量与实时库存校验，超库存单据被拒绝 | 通过 |
| DOC-GAP-07 / WF-26 检测项和检测模板 | - | 未找到检测模板、检测项、质量管理 API 和表 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-08 / WF-27 来料检验 | - | 未找到来料检验单和模板带项实现，不能创建检验实例 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-09 / WF-28 过程检验 | - | 未找到过程检验实体、接口和任务关联 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-09 / WF-29A 出货检验单维护 | - | 未找到出货检验单、检测结果和查询实现 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| 设备领域 / WF-30A、WF-31A、WF-31B：设备、点检、维修单 | - | 未找到设备、点检项目、点检计划、点检工单和维修单领域模型 | - | 说明书明确基础模块，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-10 / WF-32 排班计划和排班日历 | - | 未找到班组、班次、排班计划、节假日和日历模型 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| DOC-GAP-11 / WF-33 绩效工资到工资报表 | - | 虽有部分配置/查询模型，但未找到可创建并核对完整工资计算结果的实例链路 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| WF-34 生产报表：两道工序报工 → 查询报表 | 返回两条对应工序的生产报表记录 | - | - | 通过 |
| WF-36 自定义扩展字段：产品扩展字段 → 后续业务链路 | 产品扩展字段保存成功，并可进入销售订单到工单链路 | - | - | 通过 |
| DOC-GAP-12 / WF-39 业务 Excel 模板导出 | - | 仅有通用导出；未找到业务模板上传、默认模板选择和数据填充导出 | - | 说明书承诺功能，当前交付差异保留 |
| 字典明细服务循环依赖：字典主表 → 明细分页 → 修改/删除 → 级联删除 | 修复后字典主从新增、分页、修改、重复校验、删除和级联清理通过 | Sys_DictionaryListService 自注入导致 HTTP 500 | 删除未使用的自引用服务依赖 | 通用基础回归 4/4 通过；50 并发、200 次只读请求 200/200 成功 |
| 收发明细自动化查询：入库/出库 → 明细断言 | 入库、出库、余额和明细断言通过 | 测试脚本按不存在的 Product_Id 查询，得到 NaN | 改按实际可用的 ProductCode 查询 | 通过 |
| AUTH-01 菜单、按钮权限与审计：临时角色/用户 → 授权 → 越权调用 → 权限变更 → 新增/修改/导出/删除 | 未登录菜单请求返回 401；仅授予 Search 时菜单只返回 Search、查询可用；未授权新增、删除、权限提升和菜单维护均被拒绝；授权追加后立即生效；Add/Edit/Export/Del 各记录 1 条日志 | 已授权导出 HTTP 200，但无 Export 审计日志 | 通用 API Export 入口写入 LoggerType.Export 审计；日志类型追加 Export | 12/12 通过；临时角色、用户、通知和日志均已清理 |

## 修复记录

### 字典明细服务循环依赖

测试点和业务流

创建字典主表和明细 → 明细分页查询 → 修改、新增、删除明细 → 校验重复数据 → 删除主表并验证级联清理。

通过的

修复后，字典主从完整流程和 50 并发、200 次通知列表读取均通过。

不通过的

Sys_DictionaryListService 构造函数注入自身的 ISys_DictionaryListService，Autofac 形成循环依赖，Sys_DictionaryList/GetPageData 返回 HTTP 500。

修复后通过的

删除未使用的自引用字段、构造参数和赋值，保留实际使用的仓储和 IHttpContextAccessor 依赖。

最后的回归测试结果

通用回归 4/4 通过；测试夹具无残留。

### 超库存销售出库保护

测试点和业务流

成品入库 → 正常销售出库 → 尝试超出实时库存的销售出库 → 查询余额和收发明细。

通过的

正常出库、库存余额和两条收发明细均正确。

不通过的

首次测试中，超库存出库单能够保存。

修复后通过的

在 Ware_OutWareHouseBillService 中按出库数量和实时库存校验，库存不足时拒绝保存。

最后的回归测试结果

销售订单到入库链路通过，超库存单据被拒绝。

### 导出操作审计日志

测试点和业务流

创建受限角色 → 分别授予 Search、Add、Update、Delete、Export → 执行通知新增、修改、导出和删除 → 查询 Sys_Log。

通过的

目录、菜单、按钮和直接接口调用均按角色授权生效；Add、Edit、Del 日志存在。

不通过的

首次执行导出返回 HTTP 200，但没有 LogType=Export 日志。失败证据：authorization-regression-20260717082522.json。

修复后通过的

在通用 API 导出入口写入 LoggerType.Export 日志，并追加 Export 枚举值以保持既有日志值不变。

最后的回归测试结果

authorization-regression-20260717082719.json：12 项通过、0 项失败，Add/Edit/Export/Del 各 1 条审计日志。

## 前端人工验证与修复记录

以下两项为页面实际观察和数据库接口验证，不伪装成测试实例结果。

| 问题与业务影响 | 原因 | 修改方案 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页数量统计的“装配工单、生产计划、销售订单”等中文显示为 ???? | HomeView_StatisticsNumber 使用非 Unicode SQL 字符串字面量，Linux SQL Server 代码页转换丢失中文 | 初始化 SQL 和已部署库修复脚本将中文改为 N'...'；已部署库执行 ALTER VIEW | 视图已返回正确中文；前端刷新首页即可显示 |
| 生产工单列表显示“暂无数据” | dbo.SerializeJSON 以 VARCHAR 处理包含“破洞、焊接”等中文的 XML/JSON，发生字符集转换异常 | 初始化 SQL 和升级脚本将参数、动态 SQL、XML/JSON 文本统一为 NVARCHAR/Unicode 字面量 | 真实工单 GD202208062336180001 的工艺进度成功返回“破洞、焊接”两道工序；无需重建 Vue 前端 |

对应说明和 SQL 文件见 前端问题和修改方案.md。

## 结论

已落地的制造、订单、工单、任务、报工、手工入出库、报表、扩展字段、目录/菜单/按钮权限和操作审计均已有实际脚本或人工数据库验证。车间、BOM、移动端、报工生效事务、自动扣料/产出、质量、设备、排班、绩效完整计算和业务 Excel 模板导出属于说明书承诺但当前交付包缺失的功能，应按交付差异处理。